PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 76/2022

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 76/2022, FIRMADO PARA A REDUÇÃO DO VALOR DO ITEM 4.2 DO ORÇAMENTO DISCRIMINADO – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICÍPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito em exercício, Senhor CLÓVIS COPETTI, brasileiro, agente político, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.481.136/0001-40, estabelecida na Avenida São João Batista, 602, Apto 02, Centro, na cidade de Novo Barreiro/RS, CEP 98.338-000, neste ato representada pelo sócio ANDRÉ CERVI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 979.992.370-00, portador da CI-RG nº 7056277473, residente e domiciliado na Rua Doutor Josilco, 521, Bairro Planalto, na cidade de Ajuricaba/RS, doravante designada CONTRATADA;

Considerando que na Planilha do Orçamento Discriminado que integra a proposta apresentada pela CONTRATADA, os itens 3.2 e 4.2 apresentam valores distintos, na medida em que este é superior àquele;

Considerando a exigência da Caixa Econômica Federal com base no código 97915 na fonte do SINAPE, os itens 3.2 e 4.2 da Planilha de Orçamento Discriminado referente a Pavimentação Poliédrica - Licitação Tomada de Preços 12/2022 devem apresentar o mesmo preço;

Considerando que a descrição dos serviços para o código SINAPE se equivale a ambos os itens acima mencionados, se faz necessário o ajuste de preço unitário sendo aplicado o menor preço referente a Planilha de Orçamento Discriminado pela CONTRATADA;

Considerando que a CONTRATADA apresentou novas planilhas de Orçamento Discriminado – Pavimentação Poliédrica, Cronograma Físico Financeiro e Proposta de Preços compatibilizados com o saneamento da irregularidade acima apontada, passando a ser os novos valores: Valor Total de R$ 248.235,34 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo: R$ 166.001,80 correspondente ao material e R$ 82.233,54 correspondente a mão-de-obra;

Firmam o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 76/2022, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Primeiro Termo Aditivo a adequação do item 4.2 - Orçamento Discriminado – Transporte com Caminhão Basculante, que com a redução do preço unitário passa a ser R$ 1,15 (hum real e quinze centavos), operando redução nos valores contratuais no montante de R$ 777,60 (Setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO

A Cláusula Quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUINTA - PREÇO:

O preço total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitação, na Modalidade Tomada de Preços n° 12/2022, quantificado em R$ 248.235,34 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 166.001,80 referente aos materiais e R$ 82.233,54 referente à mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daqueles.

Certos e ajustados, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, ambas se responsabilizando por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 09 de janeiro de 2023.

_____________________________

CONTRATANTE

_____________________________

CONTRATADA

Registre-se e publique-se.